## Slide 1: Test ostrovního režimu CMS
Realizace a zjištění z testu dne 27.7.2023 ve spolupráci s Krajem Vysočina

## Slide 2: Ostrovní režim CMS – stručně
Ostrovní režim CMS v rámci komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy je bezpečnostní opatření, v rámci kterého je tato síť odpojena od veřejné sítě internet a umožňuje komunikaci pouze mezi AIS a ISVS (viz. Zákon 365 §5 bod d), které mají přiřazenou IP adresu pro zveřejňování v Cenrálním místě Služeb (CMS). Síťové služby nutné k zabezpečení autonomní komunikace ostrovního režimu jsou obsluhovány pouze z interních zdrojů CMS (autentikační a autorizační služby, služby vytvářející důvěru atd.).
Testování ostrovního režimu CMS: DIA pověřené architektonickým dohledem CMS a MVČR, jakožto správce CMS, jsou za účelem řízení rizik (a v jeho rámci provádění penetračního testování a testování zranitelností), jakož i v rámci krizového řízení, oprávněni otestovat provoz CMS v tzv. ostrovním režimu a uživatelé CMS povinni toto testování strpět a nekomunikovat jinak než přes CMS (a šířeji KIVS, jehož je CMS součástí).

## Slide 3: Termíny a přípravné kroky
Dne 27.7. 2023 od 09:00 do 14:00 proběhl test „Ostrovního režimu CMS 2“ v perimetru Kraje Vysočina.
Cílem této aktivity bylo ve spolupráci s dotčenými OVM a dohledovými týmy, ověřit výkon vytipovaných agend v tomto režimu a evidovat případná omezení a výpadky.
Především jsme se soustředili na dostupnosti (či nedostupnosti) spolupracujících informačních systémů a fungování služeb vytvářejících důvěru (certifikáty, podpisy, časová razítka).
Dotčeným subjektům bylo zasláno s 10 denním předstihem oznámení, včetně instrukcí se soupisem požadavků ke spolupráci a testovací scénáře pro služby vytvářející důvěru.
K případným dotazům a upřesnění byla uspořádána Q&A telekonference a to 3 dny před samotnou akcí za účasti všech organizátorů.
Akce podléhala schválení bezpečnostní radou Kraje Vysočina

## Slide 4: Zúčastněné pracovní týmy
Hlavními organizátory akce byly týmy DIA a NAKIT ve spolupráci s ICT týmem Kraje Vysočina
Akce byla konzultována a vlastní přípravy se účastnili zástupci OPITK a OKB MVČR
Procesu přípravy se účastnili zástupci NÚKIB a tým dohledového centra DCeGOV
Přípravné aktivity byly koordinovány s certifikačními autoritami: Národní CA, PostSignum, ICA
V den testu byl zřízena telekonference mezi koordinačním týmem v sídle NAKIT a výkonným týmem Kraje Vysočina. Do komunikace byly zapojeny dohledová centra CMS a DCeGOV. Průběžně probíhala evidence zjištění do připravené struktury evidence s přiřazováním priority.
Byl stanoven „exit“ plán pro případné předčasné ukončení testu.

## Slide 5: Hlavní zjištění z testu
Ne všechny koncové body pro služby vytvářející důvěru jsou vypublikované v CMS (ověření platnosti OCS, CRL, služba časového razítka)
U jedné z CA neproběhla obnova certifikátu – je použit odkaz na veřejnou doménu, mimo CMS
Nefunguje ověření NIA - zdravotnický portál využívající tuto službu neumožňuje přihlášení
Obecně je nefunkční funkcionalita portrálů využívající zdroje vypublikované pouze do ineternetu
Potvrzena nutnost zajistit publikaci služeb dalších CA do perimetru CMS (RAZR, eIdentity)
Potvrzena nutnost provádět v ostrovním režimu test výkonu celé agendy, včetně agend souvisejících
Většina přímé komunikace mezi sledovanými ISVS a AIS byla funkční (ROWANet, AKČR, NCP přes TESTA-NG, komunikace na ISSS, ISZR, ISDS, dostupnost a přihlášení přes JIP/KAAS)

## Slide 6: Doporučení a výhled následných aktivit
Stanovit a začlenit kritéria pro průzkum dopadu externích služeb ISVS, portálů, spisových služeb z veřejného internetu na celkovou funkčnost systémů, přidat tento požadavek do atestačních procesů a jeho zohlednění i do architektonických principů
Dbát dodržování pravidel DesignGOV
Je potvrzena nutnost zajistit publikaci služeb dalších CA do perimetru CMS (RAZR, eIdentity)
V současnosti probíhá detailní vyhodnocování zjištění této etapy testu dle priorit a dotčené subjekty budou kontaktovány a vyrozuměny ohledně návrhu a realizace potřebných úprav
V plánu dalších etap testování ostrovního režimu je pokračování dílčím testem (Praha 5) a dle výsledků pak organizace a provedení testu celorepublikového do konce roku 2023
Sdílení zjištění a konzultace dalšího rozvoje na úrovni NÚKIB a odborů kybernetické bezpečnosti

## Slide 7: Martin Cerman
martin.cerman@dia.gov.cz